🏢 PHOENIX-INMOSPACE

Análisis Completo del Proyecto InmoSpace

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Migración de Aplicación VB6 + PHP a Plataforma Web Moderna
Análisis de Arquitectura • Plan de Migración • Prompts Detallados

Fecha: 24 de febrero de 2026

## 📋 Índice

Descripción General del Proyecto

Arquitectura Actual

Modelo de Datos

Lógica de Negocio por Módulo

Problemas y Limitaciones del Proyecto Actual

Recomendación de Stack Tecnológico

Plan de Migración por Fases

Prompts Detallados por Bloque

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 1. Descripción General del Proyecto

InmoSpace es una plataforma de gestión inmobiliaria profesional compuesta por tres subsistemas principales + un nuevo portal web público:

### 1.1 Aplicación de Agencia (VB6 Desktop - "Agencia")

Tecnología: Visual Basic 6, ejecutándose en una VM Windows XP

Base de datos: MySQL (agencia2) con 122 tablas

Función: CRM inmobiliario completo para la gestión de:

Edificios (7.552 registros): Propiedades con módulos, plantas, superficies, precios

Demandas (26.410 registros): Solicitudes de clientes buscando inmuebles

Propietarios (3.483 registros): Dueños de inmuebles

Agencias colaboradoras con grupos y contactos

Operaciones firmadas con desglose de rentabilidad

Usuarios (consultores) con perfiles y objetivos

Visitas a inmuebles, marketing, envíos

### 1.2 Módulo Catastro (PHP Web)

Tecnología: PHP + PDO + HTML/CSS/JS

Base de datos: MySQL (catastro) con 2 tablas principales (6M+ registros)

Función: Buscador de inmuebles por datos catastrales oficiales

Importación de ficheros .CAT del Catastro de España

Búsqueda por municipio, código postal, tipo de vía, tipo de inmueble

Filtrado por superficie, división horizontal

Visualización de edificios con superficies por uso (residencial, oficinas, comercial, etc.)

Exportación a Excel

### 1.3 Módulo Inversores (PHP Web)

Tecnología: PHP + MySQLi + HTML/CSS/JS + PHPMailer + CKEditor

Base de datos: MySQL (agencia2) - misma BBDD que la app VB6

Función: Gestión de inversores inmobiliarios

Buscador de inversores por empresa, volumen de inversión, rentabilidad, usos urbanísticos

Tabulación de inversores (cualificación)

Gestión de acciones pendientes con alertas por colores (urgencia)

Envío masivo de correos electrónicos vía Gmail SMTP

Registro histórico de observaciones y envíos

### 1.4 🆕 Portal Público Inmobiliario (Web Pública - NUEVO)

Tecnología propuesta: Next.js (SSR/SSG) para SEO óptimo

Base de datos: Misma que el CRM (agencia2), usando las tablas edificios, modulos, plantas, edificiosfotos, edificioscaracteristicas, pasarela_general, pasarela_publicaciones

Función: Web pública de cara al cliente donde se muestran los inmuebles disponibles

Catálogo de inmuebles con filtros (zona, tipo, superficie, precio)

Fichas de inmueble con galería de fotos, mapa, características y planos

Formulario de contacto/solicitud de visita

Buscador con SEO optimizado para posicionamiento

Blog/noticias del sector inmobiliario

Diseño premium, responsive, con soporte multiidioma (ES/EN)

Sincronización automática con el CRM: al marcar un edificio/módulo como "publicar en web" desde el backoffice, aparece en el portal público

💡 Nota: La base de datos legacy ya tenía tablas pasarela_general y pasarela_publicaciones preparadas para publicar inmuebles en portales externos (Idealista, etc.), lo que confirma que esta funcionalidad estaba prevista pero no implementada como web propia.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 2. Arquitectura Actual

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        ARQUITECTURA ACTUAL                            │

│                                                                       │

│  ┌──────────────────┐   ┌───────────────────────────┐                 │

│  │   VM Windows XP  │   │     Servidor Web (LAMP)    │                │

│  │  ┌────────────┐  │   │  ┌──────────┐ ┌────────┐  │                │

│  │  │  App VB6   │  │   │  │ Catastro │ │Inversor│  │                │

│  │  │  "Agencia" │  │   │  │  (PHP)   │ │ (PHP)  │  │                │

│  │  └─────┬──────┘  │   │  └────┬─────┘ └───┬────┘  │                │

│  └────────┼─────────┘   └───────┼────────────┼───────┘                │

│           └──────────┬──────────┘            │                        │

│            ┌─────────▼───────────────────────▼─────┐                  │

│            │           MySQL Server                 │                  │

│            │  ┌──────────────┐  ┌────────────────┐  │                  │

│            │  │   agencia2   │  │    catastro     │  │                  │

│            │  │  122 tablas  │  │   2 tablas      │  │                  │

│            │  └──────────────┘  └────────────────┘  │                  │

│            └────────────────────────────────────────┘                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼▼▼  ARQUITECTURA NUEVA  ▼▼▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      PHOENIX-INMOSPACE (Next.js)                       │

│                                                                       │

│  ┌──────────────────────────────────┐  ┌────────────────────────────┐ │

│  │      BACKOFFICE (Privado)        │  │  PORTAL PÚBLICO (Web)      │ │

│  │  /admin (requiere auth)          │  │  / (acceso libre, SEO)     │ │

│  │                                  │  │                            │ │

│  │  • Dashboard                     │  │  • Home con destacados     │ │

│  │  • Catastro                      │  │  • Catálogo inmuebles      │ │

│  │  • Inversores                    │  │  • Fichas de inmueble      │ │

│  │  • Edificios/Demandas/Prop.      │  │  • Búsqueda + filtros      │ │

│  │  • Operaciones                   │  │  • Mapa interactivo        │ │

│  │  • Marketing                     │  │  • Contacto / Visitas      │ │

│  │  • Usuarios                      │  │  • Blog / Noticias         │ │

│  │  • Publicar en web ←─────────────┼──┼→ Auto-sincronización       │ │

│  └──────────────────────────────────┘  └────────────────────────────┘ │

│                          │                         │                  │

│                  ┌───────▼─────────────────────────▼──────┐           │

│                  │     API Routes (Next.js Server)         │           │

│                  │     Prisma ORM + PostgreSQL/MySQL       │           │

│                  └────────────────────────────────────────┘           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 3. Modelo de Datos

### 3.1 Base de Datos agencia2 (122 tablas) - Grupos Principales

| Grupo | Tablas Principales | Función |
| --- | --- | --- |
| Edificios | edificios, modulos, plantas, edificiosobs, edificiosfotos, edificiospresentados, edificioscaracteristicas | Gestión de propiedades inmobiliarias |
| Demandas | demandas, demandascontactos, demandasobs, demandassectores, demandascentradas, demandasestados | Solicitudes de clientes |
| Propietarios | propietarios, propietarioscontactos, propietariosobs | Dueños de inmuebles |
| Inversores | tabprop, tabpropzonas, inversorestab (VIEW), inversoresacciones, inversoresenvios | Gestión de inversores |
| Agencias | agencias, agenciascontactos, agenciasgrupos | Agencias colaboradoras |
| Operaciones | opfirmadas, opfirmadasmodulos, opfirmadasobs, opfirmadasplantas, opfirmadasrentaconcepto | Operaciones cerradas |
| Usuarios | usuarios, usuariosgrupos, usuariosobjetivos | Consultores y admin |
| Marketing | marketing, marketingedificios, envios, enviosdocumentos | Campañas y envíos |
| Visitas | visitas, visitasmodulos, visitasplantas | Registro de visitas |
| Portal Web 🆕 | pasarela_general, pasarela_publicaciones, edificiosfotos, edificiosfotosuk | Publicación de inmuebles en web pública y portales externos |
| Catálogos | tzonas, tzonassectores, tusos, testados, tsectores, tplanta, tcaracteristicas, etc. | Tablas de referencia |

### 3.2 Tablas clave para el Portal Público 🆕

-- pasarela_general: Datos preparados para publicación en portales

CREATE TABLE pasarela_general (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_edificio INT,

tipo VARCHAR(255),                    -- Tipo de inmueble

edificio_nombre VARCHAR(250),

regimen VARCHAR(255),                 -- Alquiler/Venta

poblacion VARCHAR(255),

calle VARCHAR(255), numero INT,

planta VARCHAR(50), planta_texto VARCHAR(255),

visibilidad_portales VARCHAR(255),    -- En qué portales se publica

cp VARCHAR(10), zona VARCHAR(255),

interior_exterior INT,

exclusivo_oficinas INT,

estado_conservacion INT,

distribucion INT,

aire_acondicionado INT,

calificacion_energetica CHAR(1),

n_plantas_edificio INT, n_ascensores INT,

n_servicios INT, n_plazas_garaje INT,

orientacion INT, seguridad_oficina INT,

titulo VARCHAR(255),                  -- Título SEO del anuncio

descripcion VARCHAR(255),             -- Descripción del anuncio

web VARCHAR(255),                     -- URL del anuncio

longitud VARCHAR(50), latitud VARCHAR(50),

precio_alquiler DOUBLE, precio_venta DOUBLE,

superficie DOUBLE,

inmospace_referencia VARCHAR(255)      -- Referencia interna

);

-- edificiosfotos: Fotos de edificios (21.580 registros)

CREATE TABLE edificiosfotos (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

idedificio INT,

foto VARCHAR(250),         -- Ruta/nombre de la foto

omision TINYINT DEFAULT 0, -- Foto principal (si omision=0)

plano TINYINT DEFAULT 0,   -- Es un plano

planta TINYINT DEFAULT 0,  -- Es foto de planta

codigoImagen VARCHAR(50)   -- Código para portales externos

);

-- tcaracteristicas: Catálogo de características (42.494 registros)

CREATE TABLE tcaracteristicas (

idcaracteristica INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

caracteristica VARCHAR(250),

nuevo TINYINT DEFAULT 1,

caracteristica_ingles VARCHAR(250)   -- Ya soporta bilingüe ES/EN

);

### 3.2 Vista inversorestab (clave del módulo inversores)

-- Une Demandas + Propietarios como "inversores"

SELECT d.id AS idinversor, 'D' AS tipoinversor, d.empresa,

CASE WHEN t.id IS NOT NULL THEN 'S' ELSE 'N' END AS tabulado

FROM demandas d

LEFT JOIN tabprop t ON d.id = t.idProp AND t.tipoInversor = 'D'

WHERE (d.idregimen IN (5,6,8,9) OR d.chkinversion = 1) AND d.borrado = 0

UNION

SELECT p.id, 'P', p.empresa,

CASE WHEN t.id IS NOT NULL THEN 'S' ELSE 'N' END

FROM propietarios p

LEFT JOIN tabprop t ON p.id = t.idProp AND t.tipoInversor = 'P'

WHERE p.borrado = 0

### 3.3 Base de Datos catastro (2 tablas)

| Tabla | Registros | Campos Clave |
| --- | --- | --- |
| bienes_inmuebles | ~6M | ParcelaCat, Municipio, TipoVia, Via, NumPolicia, ClaveGrupo, CoefPropiedad, SupAsocInmueble |
| construcciones | ~6M | ParcelaCat, Planta, CodDestinoDGC, SupTotLocal, IndTipoReforma |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 4. Lógica de Negocio por Módulo

### 4.1 Módulo Catastro

Importación CAT → MySQL (cat_to_mysql.php): Parseo de ficheros de ancho fijo del Catastro español, extrayendo campos por posición/longitud

Búsqueda de edificios (edificios.php): Filtrado multi-criterio (municipio, CP, tipo vía, tipo inmueble, división horizontal, rango superficie)

Descriptivo de edificio (descriptivo_plantas.php): Desglose por plantas con superficies por uso

Exportación a Excel (jQuery table2excel)

### 4.2 Módulo Inversores

Búsqueda de inversores (index.php → inversores.php): Filtrado por empresa, volumen inversión (±20% margen), rentabilidad, usos urbanísticos, tabulación, estado de inversión

Tabulación (tabulacion.php → set_tabulacion.php): Formulario de cualificación con:

Estado "invierte/no invierte"

Valor añadido

Volumen inversión (min/max)

Rentabilidad esperada

14 usos urbanísticos (checkboxes)

Zonas geográficas

Observaciones con historial + consultor

Alertas/acciones con fechas

Acciones pendientes (index.php): Dashboard con semáforo de urgencia (rojo/amarillo/naranja/verde)

Envío masivo de emails (enviar.php): SMTP Gmail con PHPMailer, registro en BBDD, firma personalizada por consultor

### 4.3 Aplicación VB6 "Agencia" (dentro de VM)

CRM completo de gestión inmobiliaria

Gestión de edificios, módulos, plantas

Gestión de demandas y propietarios

Operaciones firmadas

Gestión de usuarios y permisos

Marketing y envíos

Visitas a inmuebles

### 4.4 🆕 Portal Público Inmobiliario (NUEVO)

Publicación desde el backoffice: El consultor marca un edificio/módulo como "publicar en web" → se genera un registro en pasarela_general con todos los datos necesarios (título, descripción, fotos, precio, coordenadas)

Web pública SSR/SSG: Páginas pre-renderizadas para SEO con:

Home: Hero con buscador rápido + inmuebles destacados + zonas populares

Catálogo (/inmuebles): Grid/lista con filtros (zona, tipo, superficie, precio, régimen)

Ficha de inmueble (/inmuebles/[slug]): Galería, mapa, características, planos, formulario de contacto

Buscador avanzado: Filtros combinados + mapa interactivo

Contacto: Formulario general + datos de la empresa

Blog/Noticias: Artículos del sector para SEO

Auto-sincronización: Al crear/editar/eliminar un inmueble en el CRM o cambiar su disponibilidad, la web pública se actualiza (ISR - Incremental Static Regeneration)

Formularios de contacto: Las solicitudes llegan como notificación al consultor asignado y se registran como demanda en el CRM

Analíticas: Integración con Google Analytics / Plausible para tracking de visitas por inmueble

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 5. Problemas y Limitaciones del Proyecto Actual

| Problema | Impacto |
| --- | --- |
| VB6 obsoleto (fin de soporte 2008) | Imposible mantener, ejecuta solo en VM Windows XP |
| SQL Injection masivo | Todas las queries concatenan strings sin parametrizar |
| Sin autenticación web | Los módulos PHP no tienen login ni control de acceso |
| Credenciales expuestas | Contraseñas SMTP, DB en código fuente/INI sin cifrar |
| Sin API REST | Cada módulo accede directamente a la BD |
| Sin responsive design | Diseño básico, no adaptado a móvil |
| PHP procedural | Sin MVC, sin ORM, sin framework |
| Acoplamiento fuerte | VB6, PHP y BD están acoplados directamente |
| Sin tests | No hay testing automatizado |
| Sin CI/CD | Deployment manual |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 6. Recomendación de Stack Tecnológico

### 🎯 Stack Recomendado: Next.js Full-Stack + PostgreSQL

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript | SSR/SSG, SEO-ready, full-stack en un solo proyecto |
| Estilos | Tailwind CSS v4 + Shadcn/ui | Componentes premium, dark mode, responsive out-of-the-box |
| Backend/API | Next.js API Routes + tRPC o REST | Tipado end-to-end, validación con Zod |
| ORM | Prisma | Type-safe, migraciones, compatible con MySQL y PostgreSQL |
| Base de datos | PostgreSQL (o mantener MySQL) | Full-text search nativo, JSON, mejor performance con GIS |
| Autenticación | NextAuth.js (Auth.js) | Roles (admin/consultor/viewer), sessions, OAuth |
| Email | Resend o Nodemailer | API moderna, plantillas React Email |
| Almacenamiento | Supabase Storage o S3 | Fotos edificios, documentos |
| Mapas | Mapbox o Google Maps API | Visualización geoespacial de inmuebles |
| Gráficas | Recharts o Chart.js | Dashboard de KPIs |
| Hosting | Vercel + Supabase/PlanetScale | Deploy automático, escalable |

### Alternativa: Si se prefiere separar frontend/backend

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript |
| Backend | Node.js + Fastify + TypeScript |
| API | REST + OpenAPI/Swagger |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 7. Plan de Migración por Fases

FASE 1 ──→ FASE 2 ──→ FASE 3 ──→ FASE 4 ──→ FASE 5 ──→ FASE 6 ──→ FASE 7 ──→ FASE 8

Setup &    Auth &     Catastro   Inversores  CRM Core   Operaciones Portal    Dashboard

Infra      Users      Module     Module      (Edificios) & Market.  Público   & Reportes

(2 sem)    (1 sem)    (2 sem)    (3 sem)     (4 sem)    (3 sem)    (4 sem)   (2 sem)

### FASE 1: Infraestructura y Setup Base (2 semanas)

Proyecto Next.js + TypeScript + Tailwind

Configuración Prisma + esquema base

Migración de datos MySQL → PostgreSQL

Layout base: sidebar, header, tema oscuro/claro

Sistema de navegación

Estructura doble: rutas /admin (backoffice) + / (portal público)

### FASE 2: Autenticación y Gestión de Usuarios (1 semana)

NextAuth.js con roles (Admin, Consultor, Viewer)

CRUD usuarios

Middleware de protección de rutas /admin/*

Las rutas públicas / no requieren autenticación

### FASE 3: Módulo Catastro (2 semanas)

Importación de ficheros CAT

Buscador con filtros avanzados

Visualización de edificios con mapa

Descriptivo por plantas

Exportación Excel/PDF

### FASE 4: Módulo Inversores (3 semanas)

CRUD inversores (demandas + propietarios)

Tabulación con formulario completo

Dashboard de acciones pendientes con semáforo

Envío masivo de emails

Histórico de observaciones

### FASE 5: CRM Core - Edificios, Demandas, Propietarios (4 semanas)

CRUD Edificios con módulos y plantas

CRUD Demandas con contactos

CRUD Propietarios con contactos

Matching automático demanda ↔ edificio

Galería de fotos

Toggle "Publicar en web" en ficha de edificio/módulo

### FASE 6: Operaciones Firmadas y Marketing (3 semanas)

Gestión de operaciones cerradas

Cálculo de rentabilidad

Campañas de marketing

Envío de documentos

Visitas a inmuebles

### FASE 7: 🆕 Portal Público Inmobiliario (4 semanas)

Home page: Hero, buscador rápido, inmuebles destacados, zonas

Catálogo de inmuebles: Grid con filtros, paginación, mapa

Fichas de inmueble: Galería, mapa, características, formulario contacto

SEO: Meta tags dinámicos, sitemap, structured data (JSON-LD)

Blog: CMS integrado para artículos SEO

Contacto: Formulario → notificación al consultor + registro en CRM

Multiidioma: ES/EN (las características ya tienen traducciones)

ISR: Regeneración automática al publicar/despublicar inmuebles

### FASE 8: Dashboard, Reportes y Mejoras (2 semanas)

Dashboard ejecutivo con KPIs

Reportes exportables

Notificaciones push/email

PWA (Progressive Web App) para móvil

Analíticas del portal público (visitas por inmueble, conversiones)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 8. Prompts Detallados por Bloque

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 1: Infraestructura y Setup Base

PROMPT: Configuración Inicial del Proyecto Phoenix-InmoSpace

Estoy migrando una aplicación inmobiliaria legacy (VB6 + PHP + MySQL) a una

aplicación web moderna. Crea el proyecto base con las siguientes especificaciones:

TECNOLOGÍAS:

- Next.js 15 (App Router) con TypeScript

- Tailwind CSS v4 con Shadcn/ui

- Prisma ORM

- PostgreSQL (o MySQL 8 si se prefiere mantener compatibilidad)

ESTRUCTURA DEL PROYECTO:

/src

/app

/(auth)          → Páginas de login/registro

/(dashboard)     → Layout principal con sidebar

/catastro      → Módulo catastro

/inversores    → Módulo inversores

/edificios     → Gestión edificios

/demandas      → Gestión demandas

/propietarios  → Gestión propietarios

/operaciones   → Operaciones firmadas

/usuarios      → Gestión usuarios

/dashboard     → Dashboard principal

/api             → API Routes

/components

/ui              → Componentes Shadcn/ui

/layout          → Header, Sidebar, Footer

/catastro        → Componentes específicos catastro

/inversores      → Componentes específicos inversores

/shared          → Componentes compartidos

/lib

/db              → Configuración Prisma

/utils           → Utilidades

/validations     → Schemas Zod

/types           → Tipos TypeScript

/hooks             → Custom hooks

DISEÑO UI:

- Tema oscuro/claro con toggle

- Sidebar colapsable con navegación por módulos

- Breadcrumbs

- Header con búsqueda global, notificaciones, perfil

- Colores principales: Azul profundo (#1A365D) + Accent dorado (#D69E2E)

- Tipografía: Inter

- Animaciones de transición suaves

- Layout responsive (mobile-first)

ESQUEMA PRISMA INICIAL:

Crear el schema.prisma con las entidades principales migradas del SQL:

- User (tabla usuarios)

- Las enum y tablas de catálogo necesarias

TAREAS ESPECÍFICAS:

1. Inicializar el proyecto Next.js con todas las dependencias

2. Configurar Tailwind v4 + Shadcn/ui

3. Crear el schema Prisma base

4. Crear el layout principal (sidebar + header)

5. Página de inicio con mensaje de bienvenida

6. Configurar ESLint + Prettier

7. Crear un archivo .env.example con las variables necesarias

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 2: Autenticación y Gestión de Usuarios

PROMPT: Sistema de Autenticación y CRUD de Usuarios

Implementa el sistema de autenticación para la aplicación Phoenix-InmoSpace.

CONTEXTO:

La base de datos legacy tiene una tabla `usuarios` con los campos:

- Id, Nombre, Clave, Activo, Administrador, Email, Iniciales, Firma

- perfil (1=Admin, 2=Consultor), idregimen, movil, cargo

- comision, directormarketing, passmail (contraseña email SMTP)

FUNCIONALIDADES:

1. AUTENTICACIÓN (NextAuth.js / Auth.js):

- Login con email + contraseña

- Encriptación bcrypt de contraseñas (la app legacy las guardaba en texto plano)

- Sesiones con JWT

- Middleware de protección de rutas

- Redirect automático al login si no autenticado

2. ROLES Y PERMISOS:

- ADMIN: Acceso total + gestión de usuarios

- CONSULTOR: Acceso a módulos de negocio, solo edita sus propios registros

- VIEWER: Solo lectura

3. CRUD DE USUARIOS (/usuarios):

- Tabla con listado de usuarios con filtros (activo/inactivo, rol)

- Formulario de creación/edición con validación

- Activar/desactivar usuario (soft delete)

- Cambio de contraseña

- Avatar con iniciales del usuario

4. PERFIL DE USUARIO:

- Página de perfil personal

- Cambio de contraseña

- Configuración de email SMTP personal (para envío de correos a inversores)

- Firma de correo personalizada (HTML)

DISEÑO:

- Página de login elegante con el logo de InmoSpace

- Toast notifications para feedback

- Validación en tiempo real con Zod

- Indicador de fuerza de contraseña

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 3: Módulo Catastro

PROMPT: Módulo Catastro - Buscador de Inmuebles por Datos Catastrales

Implementa el módulo de búsqueda catastral para Phoenix-InmoSpace.

CONTEXTO BASE DE DATOS:

La base de datos catastral tiene 2 tablas principales:

- `bienes_inmuebles` (~6M registros): ID, ParcelaCat, Municipio, TipoVia, Via,

NumPolicia1, CodPostal, ClaveGrupo (A=Almacén, V=Residencial, I=Industrial,

O=Oficinas, C=Comercial, G=Ocio, Y=Sanidad, E=Cultural, R=Religioso, M=Suelo,

P=Singular), SupAsocInmueble, CoefPropiedad, Escalera, Planta, Puerta

- `construcciones` (~6M registros): ParcelaCat, Planta, CodDestinoDGC,

SupTotLocal, IndTipoReforma, AnyoReforma, Escalera, Puerta

FUNCIONALIDADES:

1. BÚSQUEDA POR CÓDIGO POSTAL (Tab 1):

- Selector de municipio (lista predefinida de ~25 ciudades españolas)

- Multi-selector de códigos postales (se cargan dinámicamente según municipio)

- Multi-selector de tipo de inmueble (11 tipos con checkboxes)

- Radio para división horizontal (Todos/Con/Sin)

* "Con" = CoefPropiedad != 100000000

* "Sin" = CoefPropiedad = 100000000

- Rango de superficie (mín/máx en m²)

2. BÚSQUEDA POR CALLE Y NÚMERO (Tab 2):

- Selector de municipio

- Selector de tipo de vía (CL, AV, PZ, PS, CR... ~60 tipos)

- Input texto para nombre de vía

- Input número

- Mismos filtros de tipo inmueble, div. horizontal y superficie

3. RESULTADOS - LISTADO DE EDIFICIOS:

- Tabla con columnas dinámicas según tipos de inmueble seleccionados

- Columna "Edificio" con enlace al descriptivo

- Columnas de superficie por cada tipo seleccionado

- Contador de edificios encontrados

- Ordenación por columna (click en cabecera)

- Exportación a Excel

- LÓGICA:

* Buscar bienes_inmuebles que cumplan filtros

* Para cada edificio (GROUP BY ParcelaCat), calcular superficie por tipo

de construcción (SELECT LEFT(CodDestinoDGC,1), SUM(SupTotLocal))

* Caso especial: si Escalera='S', Planta='UE', Puerta='LO' → es suelo,

superficie = SupAsocInmueble

* Solo mostrar si superficie dentro del rango filtrado

4. DESCRIPTIVO DE EDIFICIO:

- Vista detallada por plantas

- Tabla con superficies por planta y tipo de uso

- Desglose de construcciones por planta

- Totales sobre rasante / bajo rasante

- Exportación individual a Excel

5. IMPORTACIÓN DE DATOS CAT (Admin):

- Página para subir ficheros .CAT del Catastro

- Parser de ficheros de ancho fijo (posiciones predefinidas)

- Barra de progreso de importación

- Logs de resultado

NUEVAS FUNCIONALIDADES A AÑADIR:

- Visualización en mapa (Mapbox/Google Maps) de los edificios encontrados

- Autocompletado de nombres de calle al escribir

- Cacheo de búsquedas frecuentes

- Filtro guardado/favoritos

- Comparador de edificios (seleccionar varios y ver lado a lado)

DISEÑO:

- Formulario de búsqueda en panel lateral izquierdo (estilo filtros e-commerce)

- Resultados en tabla scrollable a la derecha

- Mapa integrado debajo o en split-view

- Chips/badges para filtros activos

- Loading skeleton mientras carga

- Paginación server-side (los resultados pueden ser miles)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 4: Módulo Inversores

PROMPT: Módulo Inversores - CRM de Inversores Inmobiliarios

Implementa el módulo de gestión de inversores para Phoenix-InmoSpace.

CONTEXTO BASE DE DATOS:

El módulo usa una VIEW `inversorestab` que une:

- Demandas (tipoinversor='D') con régimen inversión (idregimen IN 5,6,8,9 OR chkinversion=1)

- Propietarios (tipoinversor='P') no borrados

Cada uno se cruza con `tabprop` para saber si está tabulado (cualificado).

Tablas involucradas:

- `inversorestab` (VIEW): idinversor, tipoinversor, empresa, tabulado(S/N)

- `tabprop`: idProp, tipoInversor, invierte(S/N), valorAnadido, superficiemin/max,

rentabilidad, chkOfi, chkOec, chkOfiRent, chkOcu, chkLoc, chkLocRent, chkLcu,

chkResi, chkRec, chkInd, chkSue, chkEst, chkHot, chkOtr (14 usos urbanísticos)

- `tabpropzonas`: idProp, tipoInversor, idzona

- `tzonassectores`: idzonasector, zonasector, parent

- `demandascontactos` / `propietarioscontactos`: nombre, cargo, telefono1/2, movil,

email, chkomision (contacto principal)

- `demandasobs` / `propietariosobs`: fecha, idconsultor, observacion

- `inversoresacciones`: idinversor, tipoinversor, accion, fecha, realizada

- `inversoresenvios`: idinversor, tipoinversor, contacto, email, adjuntos,

enviado(S/N), error, fecha

- `usuarios`: Nombre, Iniciales, Email, passmail

FUNCIONALIDADES:

1. DASHBOARD DE INVERSORES (/inversores):

Panel izquierdo - BUSCADOR:

- Input empresa (búsqueda parcial LIKE '%x%')

- Input volumen inversión (formateado con puntos de miles)

* Lógica: busca inversores cuyo rango [superficiemin, superficiemax]

contenga el valor ±20% (MARGEN = 0.2)

- Inputs rentabilidad mín/máx

- Multi-selector usos urbanísticos (14 opciones)

- Radio: Tabulado (Sí/No/Todos) - default: Sí

- Radio: Invierte (Sí/No/Todos) - default: Todos

- Radio: Valor añadido (Sí/No/Todos) - default: Todos

Panel derecho - ACCIONES PENDIENTES:

- Lista de acciones con semáforo de urgencia:

* 🔴 Rojo: Fecha pasada ("Hace X días")

* 🟡 Amarillo: Fecha = hoy ("PARA HOY")

* 🟠 Naranja: Menos de 7 días ("En X días")

* 🟢 Verde: 7+ días ("En X días" o "En más de un mes")

- Click en acción → Modal de edición (acción, fecha, checkbox realizada)

2. LISTADO DE INVERSORES (/inversores/listado):

- Tabla con 29 columnas:

Tab | Empresa | Tipo(D/P) | Inv | VA | Vol mín | Vol máx | Rentabilidad |

Ofi | Oec | OfiRen | Ocu | Loc | LocRen | Lcu | Res | Rec | Ind | Sue |

Est | Hot | Otr | Contacto | Cargo | Tel1 | Tel2 | Móvil | Email | ✓

- Los usos se muestran como ✔ si están activados

- El contacto principal (chkomision=1) se muestra en negrita

- Columna de checkbox para seleccionar emails para envío masivo

- Botón "Enviar" → Modal con formulario de email

- Botón "Excel" → Exportar tabla

- Contador de registros

- Persistencia de filtros en sesión (al volver desde tabulación se mantienen)

3. TABULACIÓN DE INVERSOR (/inversores/tabulacion/[id]):

Panel izquierdo - DATOS DE TABULACIÓN:

- Checkbox "No invierte" (deshabilita resto de campos si marcado)

- Checkbox "Valor añadido"

- Inputs volumen inversión mín/máx (formateados)

- Input rentabilidad

- Multi-selector usos urbanísticos (14 opciones, preseleccionados)

- Multi-selector zonas geográficas (cargadas de tzonassectores)

- Textarea observación

- Selector consultor (requerido si hay observación)

- Inputs alerta: acción + fecha

- Botones: Volver | Restablecer | Guardar

- LÓGICA DE GUARDADO (transacción):

a) DELETE + INSERT tabpropzonas (zonas)

b) UPDATE o INSERT tabprop (datos tabulación)

c) INSERT observación si no vacía

d) INSERT alerta si no vacía

e) COMMIT o ROLLBACK

Panel derecho - HISTÓRICO DE OBSERVACIONES:

- Tabla con Fecha | Consultor | Observación

- Texto largo con "ver más/menos"

- Ordenado por fecha DESC

4. ENVÍO MASIVO DE EMAILS:

- Modal con:

* Selector remitente (usuarios activos con email configurado)

* Input asunto

* Editor de texto enriquecido (CKEditor → Tiptap o similar en React)

* Adjuntos (futuro)

- LÓGICA:

* Para cada email seleccionado en el listado:

- Enviar vía SMTP (Gmail TLS:587)

- Añadir firma HTML personalizada del remitente

- Registrar en inversoresenvios (resultado S/N + error)

* Mostrar tabla de resultados del envío

NUEVAS FUNCIONALIDADES:

- Pipeline visual (Kanban) de estado de inversores

- Timeline de interacciones por inversor

- Estadísticas: inversores por uso, por zona, por volumen

- Notificaciones en tiempo real de acciones vencidas

- Búsqueda global con autocompletado

- Exportación de ficha de inversor a PDF

DISEÑO:

- Dashboard dividido en dos paneles (buscador + acciones)

- Tabla con sticky header y scroll horizontal

- Modal de email con editor WYSIWYG moderno

- Cards para acciones pendientes con borde lateral coloreado

- Animaciones de transición entre vistas

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 5: CRM Core - Edificios, Demandas y Propietarios

PROMPT: CRM Core - Gestión de Edificios, Demandas y Propietarios

Implementa los módulos centrales del CRM inmobiliario Phoenix-InmoSpace.

CONTEXTO BASE DE DATOS:

A) EDIFICIOS (tabla `edificios`, 90+ campos):

- Datos base: edificio, numarchivo, calle, numero, poblacion, cp

- Ubicación: idzona, idsector, idprovincia, distrito, longitud, latitud

- Estado: activo, borrado, completo, unico, unicoalquiler

- Financiero: precioventa, divisibilidad, divisibilidadventa

- Documentación: chkplanos, chkibi, chkestatutos, chkdossier, etc.

- Construcción: chksuelo, chkconstruccion, chkrehabilitacion, chkterminado

- Web: web, enlaceweb, inmoref

- Energético: calificacionenergetica, indiceenergetico

- Relaciones:

* `plantas` → lista de plantas del edificio

* `modulos` → módulos/oficinas por planta con superficie, renta, venta,

disponibilidad, plazas parking

* `edificiosfotos` → galería de fotos

* `edificiosobs` → observaciones

* `edificioscaracteristicas` → características del edificio

* `edificiospresentados` → presentaciones a demandas

* `moduosagencias` → agencias asignadas

B) DEMANDAS (tabla `demandas`):

- Datos: empresa, dirección, idconsultor, fechaentrada

- Necesidades: idactividad, idregimen, iduso, superficiemin/max,

ventamin/max, alquilermin/max, presupuesto

- Estado: idestado, idavance, activa, prevision

- Financiero: honpotencialkf, honpotencial3ag, comision

- Relaciones:

* `demandascontactos` → contactos de la demanda

* `demandasobs` → observaciones

* `demandassectores` → sectores de interés

* `demandascentradas` → demandas centradas en edificios

* `demandasestados` → histórico de estados

C) PROPIETARIOS (tabla `propietarios`):

- Datos: empresa, dirección, nif

- Financiero: superficiemin/max, factalquiler, factventa, volumen

- Relaciones:

* `propietarioscontactos` → contactos

* `propietariosobs` → observaciones

FUNCIONALIDADES POR MÓDULO:

1. EDIFICIOS (/edificios):

- Listado con filtros: zona, sector, tipo vía, población, activo, disponible

- Tarjetas de edificio con foto principal, dirección, superficie total, precio

- Vista detallada de edificio:

* Datos generales con mapa de ubicación

* Tabla de plantas y módulos con disponibilidad

* Galería de fotos con lightbox

* Documentación disponible (checklist)

* Historial de observaciones

* Historial de presentaciones a demandas

- Formulario de creación/edición

- Gestión de módulos: CRUD inline o modal

2. DEMANDAS (/demandas):

- Listado con filtros: estado, consultor, régimen, uso, superficie, fecha

- Ficha de demanda:

* Datos generales

* Contactos (CRUD inline)

* Sectores de interés

* Observaciones con timeline

* Edificios presentados

* Matching automático: sugerir edificios que coincidan con criterios

- Pipeline visual (Kanban) por estado/avance

- Alertas de demandas sin actividad

3. PROPIETARIOS (/propietarios):

- Listado con búsqueda por empresa, NIF

- Ficha con contactos y observaciones

- Listado de edificios asociados

- Historial de comunicaciones

4. MATCHING EDIFICIO-DEMANDA (NUEVA):

- Algoritmo que cruza criterios de demanda con edificios disponibles

- Sugerir edificios al consultar una demanda

- Sugerir demandas al consultar un edificio

- Score de coincidencia (%)

DISEÑO:

- Cards/Grid para edificios con foto, datos clave y estado

- Timeline visual para observaciones

- Kanban para pipeline de demandas

- Split-view para ficha: datos a la izquierda, mapa/fotos a la derecha

- Tags coloreados para estados

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 6: Operaciones Firmadas y Marketing

PROMPT: Módulo de Operaciones Firmadas, Marketing y Visitas

Implementa los módulos de operaciones, marketing y visitas de Phoenix-InmoSpace.

CONTEXTO BASE DE DATOS:

A) OPERACIONES FIRMADAS:

- `opfirmadas`: id, idedificio, iddemanda, idpropietario, superficie,

renta mensual, garantías, inicio contrato...

- `opfirmadasmodulos`: módulos incluidos en la operación

- `opfirmadasplantas`: plantas afectadas

- `opfirmadasobs`: observaciones de la operación

- `opfirmadasannorenta`: rentas anuales

- `opfirmadasrentaconcepto`: desglose por conceptos

- `opfirmadasproporcionalidad`: distribución proporcional

B) MARKETING:

- `marketing`: campañas de marketing

- `marketingedificios`: edificios incluidos en campañas

- `envios`: histórico de envíos

- `enviosdocumentos`: documentos adjuntos

C) VISITAS:

- `visitas`: registro de visitas a edificios

- `visitasmodulos`: módulos visitados

- `visitasplantas`: plantas visitadas

FUNCIONALIDADES:

1. OPERACIONES FIRMADAS (/operaciones):

- Listado con filtros: fecha, edificio, consultor, tipo

- Ficha de operación:

* Datos del contrato

* Edificio y módulos afectados

* Demanda y propietario

* Desglose de rentas

* Documentos adjuntos

* Observaciones

- Dashboard de operaciones:

* KPIs: operaciones del mes/trimestre/año

* Facturación total

* Superficie operada

- Formulario de nueva operación vinculando edificio + demanda

2. MARKETING (/marketing):

- Gestión de campañas con edificios incluidos

- Histórico de envíos con documentos

- Plantillas de email reutilizables

3. VISITAS (/visitas):

- Registro de visitas con módulos/plantas visitados

- Calendario de visitas

- Integración con agenda (Google Calendar)

NUEVAS FUNCIONALIDADES:

- Pipeline de ventas con forecast

- Cálculo automático de comisiones

- Generación automática de contratos (PDF)

- Recordatorios de renovación de contratos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 7: Dashboard Ejecutivo y Reportes

PROMPT: Dashboard Ejecutivo, Reportes y PWA

Implementa el dashboard principal y sistema de reportes de Phoenix-InmoSpace.

FUNCIONALIDADES:

1. DASHBOARD EJECUTIVO (/dashboard):

- KPIs principales en cards animadas:

* Edificios activos / Total

* Demandas activas / Total

* Operaciones del mes / año

* Facturación total

* Inversores tabulados / Total

- Gráfica de operaciones por mes (barras)

- Gráfica de facturación acumulada (línea)

- Top 5 zonas con más demanda (donut)

- Mapa de calor de edificios por zona

- Últimas acciones pendientes (feed)

- Actividad reciente (timeline)

2. REPORTES (/reportes):

- Generador de informes con filtros personalizables

- Tipos de informe:

* Stock de superficies disponibles por zona

* Evolución de precios de alquiler/venta

* Actividad por consultor

* Análisis de demandas por uso/régimen

* Listado de edificios para inversores filtrado

- Exportación a PDF y Excel

- Programación de informes periódicos por email

3. NOTIFICACIONES:

- Sistema de notificaciones in-app

- Badge en campana del header

- Tipos: acciones vencidas, nuevas demandas, operaciones completadas

- Configuración de preferencias de notificación por usuario

4. PWA (Progressive Web App):

- Manifest + Service Worker

- Instalable en móvil

- Modo offline para consulta de edificios guardados

- Push notifications para acciones urgentes

5. BÚSQUEDA GLOBAL:

- Searchbar en header con Cmd+K

- Busca en edificios, demandas, propietarios, inversores

- Resultados agrupados por tipo con preview

- Histórico de búsquedas recientes

DISEÑO:

- Grid de cards con micro-animaciones de entrada

- Gráficas interactivas con tooltips

- Mapa interactivo a pantalla completa

- Tema oscuro con gradientes sutiles (#0F172A → #1E293B)

- Animaciones con Framer Motion

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 📦 BLOQUE 8: 🆕 Portal Público Inmobiliario

PROMPT: Portal Público Inmobiliario - Web de Inmuebles para Clientes

Implementa el portal web público de InmoSpace donde se muestran los inmuebles

disponibles a clientes e inversores potenciales. Este portal es la cara visible

de la empresa en Internet.

CONTEXTO TÉCNICO:

Este portal forma parte de la misma aplicación Next.js que el backoffice, pero

son rutas públicas (sin autenticación) bajo el path `/`. El backoffice está

bajo `/admin`. Ambos comparten la misma base de datos y los mismos modelos

Prisma, pero con layouts completamente distintos.

CONTEXTO BASE DE DATOS:

Los inmuebles a mostrar provienen de estas tablas:

- `edificios` (7.552 registros): Datos del edificio

* Campos relevantes para web: edificio, calle, numero, poblacion, cp,

idzona, idprovincia, distrito, longitud, latitud, precioventa,

calificacionenergetica, situacion, situacionen (bilingüe),

comunicaciones, comunicacionesen (bilingüe), web (flag 0/1),

enlaceweb, inmoref (referencia InmoSpace), inquilinos, coord

* El campo `web = 1` indica que el edificio debe mostrarse en la web pública

* El campo `activo = 1` y `borrado = 0` filtran los válidos

- `modulos` (53.434 registros): Módulos/oficinas dentro de cada edificio

* Campos web: modulo (nombre), superficie, fdisponible, disponible (0/1),

renta (€/m²/mes), venta (€/m²), idregimen (alquiler/venta/ambos),

plazasventa, plazasalquiler, descriptivo

* Solo se muestran los que tienen `disponible = 1` y `borrado = 0`

- `plantas` (32.112 registros): Plantas del edificio

* nombre, idedificio, superficietotal, idplanta

- `edificiosfotos` (21.580 registros): Galería de fotos

* idedificio, foto (ruta/nombre), omision (0=principal), plano (0/1)

* Las fotos con `plano = 1` son planos y se muestran en sección separada

- `edificioscaracteristicas` (558.787 registros): Características

* idedificio, idcaracteristica → JOIN con `tcaracteristicas`

- `tcaracteristicas` (42.494 registros): Catálogo de características

* caracteristica (ES), caracteristica_ingles (EN) → soporte bilingüe

- `pasarela_general`: Datos preparados para portales

* titulo, descripcion, precio_alquiler, precio_venta, superficie,

longitud, latitud, calificacion_energetica, zona, etc.

* inmospace_referencia → referencia única del anuncio

- `tzonas` / `tzonassectores`: Zonas geográficas para filtrar

- `tregimen`: Tipos de régimen (alquiler, venta, ambos)

LÓGICA DE PUBLICACIÓN:

- Desde el backoffice (Bloque 5), el consultor puede:

a) Marcar edificio con `web = 1` → aparece en la web pública

b) Configurar título SEO y descripción para el anuncio

c) Seleccionar fotos a mostrar (omision = 0 para foto principal)

d) Los módulos `disponible = 1` del edificio se listan automáticamente

- Al guardar, se dispara ISR (Incremental Static Regeneration) para

regenerar la página del inmueble sin necesidad de rebuild completo

ESTRUCTURA DE RUTAS PÚBLICAS:

/                           → Home page

/inmuebles                  → Catálogo con filtros y mapa

/inmuebles/[slug]           → Ficha de inmueble

/inmuebles/zona/[zona]      → Inmuebles por zona

/contacto                   → Formulario de contacto general

/nosotros                   → Sobre InmoSpace

/blog                       → Listado de artículos

/blog/[slug]                → Artículo individual

/aviso-legal                → Legal

/politica-privacidad        → RGPD

FUNCIONALIDADES DETALLADAS:

1. HOME PAGE (/):

- Hero section espectacular con imagen de fondo (edificio premium)

- Buscador rápido superpuesto al hero:

* Selector: Alquiler / Venta / Inversión

* Selector zona/ubicación

* Rango de superficie

* Rango de precio

* Botón "Buscar"

- Sección "Inmuebles destacados" (los 6 últimos publicados o marcados)

- Sección "Zonas" con cards por zona + nº de inmuebles disponibles

- Sección "Servicios" (consultoría, inversión, gestión patrimonial)

- Sección "Por qué InmoSpace" (datos/cifras de la empresa)

- Footer con datos de contacto, redes sociales, mapa del sitio

2. CATÁLOGO DE INMUEBLES (/inmuebles):

- Layout a dos columnas: filtros (izquierda) + resultados (derecha)

- FILTROS (panel lateral colapsable en móvil):

* Régimen: Alquiler / Venta / Todos

* Zona: Multi-selector con zonas disponibles

* Tipo: Oficina, Local, Residencial, Industrial, etc.

* Superficie: Slider doble (mín-máx en m²)

* Precio: Slider doble (mín-máx en €)

* Calificación energética: Multi-checkbox

* Disponibilidad: Inmediata / Fecha concreta

* Características: Aire acondicionado, plazas garaje, etc.

- RESULTADOS:

* Toggle vista: Grid (cards) / Lista / Mapa

* Ordenar por: Precio ↑↓, Superficie ↑↓, Más reciente, Zona

* Cards con: Foto principal, dirección, superficie, precio, etiqueta

(Alquiler/Venta), referencia, zona

* Paginación o scroll infinito

* Contador: "X inmuebles encontrados"

- MAPA (vista mapa):

* Mapa interactivo (Mapbox o Google Maps) con pins por inmueble

* Popup al clickar pin con foto + datos básicos + enlace

* Zoom a cluster cuando hay muchos pins juntos

* Filtros se aplican también al mapa

3. FICHA DE INMUEBLE (/inmuebles/[slug]):

- Breadcrumb: Inicio > Inmuebles > Zona > Nombre edificio

- GALERÍA DE FOTOS:

* Carrusel principal con imagen grande

* Thumbnails debajo o lateral

* Lightbox a pantalla completa

* Separar fotos de planos (pestañas: "Fotos" | "Planos")

* Lazy loading de imágenes

- DATOS PRINCIPALES (sidebar derecho):

* Precio: X €/m²/mes (alquiler) o X € (venta)

* Superficie total disponible

* Referencia InmoSpace (inmoref)

* Calificación energética (badge con color)

* Botón CTA: "Solicitar información" → abre modal de contacto

* Botón: "Solicitar visita" → abre modal con calendario

* Botón: "Descargar ficha PDF"

* Compartir: WhatsApp, Email, LinkedIn, copiar enlace

- DESCRIPCIÓN:

* Texto descriptivo del edificio (situacion/situacionen)

* Comunicaciones y accesos (comunicaciones/comunicacionesen)

- MÓDULOS DISPONIBLES:

* Tabla/cards con cada módulo disponible:

- Planta, superficie, renta/venta, estado

- Fecha disponibilidad si no inmediata

- Plazas de garaje incluidas

- CARACTERÍSTICAS:

* Grid de iconos con las características del edificio

* Agrupadas por categoría (climatización, seguridad, servicios)

- MAPA DE UBICACIÓN:

* Mapa embebido con pin del edificio

* Puntos de interés cercanos (metro, bus, restaurantes)

* Street View integrado si disponible

- INMUEBLES SIMILARES:

* 3-4 cards de inmuebles en la misma zona con características similares

- FORMULARIO DE CONTACTO:

* Nombre, Email, Teléfono, Mensaje

* Checkbox RGPD

* Al enviar:

a) Email al consultor asignado al edificio (idconsultor)

b) Email de confirmación al usuario

c) Registro como nueva demanda en el CRM

d) Notificación in-app al consultor

4. SEO Y RENDIMIENTO:

- generateStaticParams() para pre-renderizar fichas de inmuebles

- ISR con revalidación cada hora o on-demand al publicar

- Meta tags dinámicos por inmueble:

* <title>Oficina en alquiler en [zona] - [superficie]m² | InmoSpace</title>

* <meta description> con precio, superficie, ubicación

* Open Graph tags para compartir en redes

* Twitter Cards

- JSON-LD Structured Data (schema.org/RealEstateListing)

- Sitemap.xml dinámico con todos los inmuebles activos

- robots.txt

- Canonical URLs

- Imágenes optimizadas con next/image + WebP

- Core Web Vitals optimizados (LCP, FID, CLS)

5. MULTIIDIOMA (ES/EN):

- next-intl o similar para internacionalización

- Rutas: /es/inmuebles/... y /en/properties/...

- Las descripciones y características ya tienen versión en inglés

en la BD (situacionen, comunicacionesen, caracteristica_ingles)

- Selector de idioma en header

- Etiquetas hreflang para SEO multiidioma

6. BLOG/NOTICIAS (/blog):

- CMS ligero integrado (MDX o base de datos)

- Artículos del sector inmobiliario para SEO

- Categorías: Mercado, Inversión, Zonas, Tendencias

- Artículos automáticos tipo "Oficinas disponibles en [zona]"

generados a partir de los datos de la BD

7. FORMULARIO DE CONTACTO GENERAL (/contacto):

- Datos de la empresa (dirección, teléfono, email)

- Mapa con ubicación de InmoSpace

- Formulario: Nombre, Email, Teléfono, Tipo interés, Mensaje

- Protección anti-spam (hCaptcha o Turnstile)

- Registro en BD como nueva demanda

8. ANALÍTICAS:

- Tracking de visitas por inmueble (qué fichas se ven más)

- Conversiones: formularios enviados / visitas a ficha

- Dashboard en backoffice con métricas del portal

- Eventos: click en teléfono, descarga PDF, compartir

DISEÑO:

- Diseño premium, limpio y profesional (inspirado en webs como JLL, CBRE,

Savills, Cushman & Wakefield)

- Color scheme: Azul oscuro (#0A1628) + Blanco + Accent dorado (#C5A55A)

- Tipografía elegante: Outfit para títulos, Inter para cuerpo

- Hero con imagen full-width y overlay gradiente

- Cards con hover effect (ligera elevación + sombra)

- Transiciones suaves entre páginas (view transitions API)

- Galería con animaciones tipo lightbox profesional

- Mobile-first: menú hamburguesa, filtros como bottom sheet

- Modo oscuro/claro

- Micro-interacciones: like/favoritos, animaciones de carga

- Performance: Lighthouse score > 90 en todas las métricas

INTEGRACIONES:

- Google Maps / Mapbox para mapas

- Google Analytics 4 / Plausible para analíticas

- Resend / Nodemailer para emails transaccionales

- Vercel OG para generar imágenes Open Graph dinámicas

- next-sitemap para sitemap automático

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## Resumen de Estimación

| Fase | Bloque | Duración | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestructura y Setup | 2 semanas | 🔴 Crítica |
| 2 | Autenticación y Usuarios | 1 semana | 🔴 Crítica |
| 3 | Módulo Catastro | 2 semanas | 🟠 Alta |
| 4 | Módulo Inversores | 3 semanas | 🟠 Alta |
| 5 | CRM Core (Edificios/Demandas/Propietarios) | 4 semanas | 🟡 Media-Alta |
| 6 | Operaciones y Marketing | 3 semanas | 🟡 Media |
| 7 | 🆕 Portal Público Inmobiliario | 4 semanas | 🟠 Alta |
| 8 | Dashboard y Reportes | 2 semanas | 🟢 Media-Baja |
| TOTAL | ~21 semanas |  |  |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💡 Nota: Este documento es un análisis vivo. Cada fase debe completarse y validarse antes de iniciar la siguiente. Los prompts de cada bloque contienen todo el contexto necesario para comenzar el desarrollo de forma independiente.
Sobre el Portal Público (Fase 7): Aunque está planificado como Fase 7, podría adelantarse si la prioridad del negocio es tener presencia web cuanto antes. En ese caso, se pueden crear fichas estáticas de inmueble a partir de las tablas pasarela_general y edificios ya existentes, y enriquecer progresivamente con las funcionalidades del backoffice conforme se completen las fases 5 y 6.